Протокол

заседания общественной комиссии по   реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Большесолдатский сельсовет» Большесолдатского района Курской области

на 2018-2024 годы»

Место проведения: Администрация Большесолдатского сельсовета,

05 июня  2020 года

Присутствовали:

Председатель комиссии: Зельднер В.Р. - Глава Большесолдатского сельсовета;

Заместитель председателя комиссии: Дорохова С.А. –заместитель Главы администрации Большесолдатского сельсовета;

Секретарь комиссии: Умрихина Ю.В. – ведущий специалист-эксперт администрации Большесолдатского сельсовета;

Члены комиссии:

Брянцева А.В. - ведущий специалист-эксперт администрации Большесолдатского сельсовета;

Иноземцева Е.М. –  главный специалист-эксперт Управления строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации Большесолдатского района;

Жуков В.А. - ведущий специалист-эксперт по вопросам ГО ЧС Управления по вопросам развития АПК;

Ларина Л.Н. - депутат Собрания депутатов Большесолдатского сельсовета;

Ефремова Т.Д. – представитель общественности.

Повестка дня:

1.Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Большесолдатский сельсовет» Большесолдатского района Курской области на 2018-2024 годы».

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. По первому вопросу повестки дня слушали Главу Большесолдатского сельсовета Зельднера В.Р., который сообщил присутствующим, что в целях реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Большесолдатский сельсовет» Большесолдатского района Курской области на 2018-2024 годы» в 2020 году  благоустраивается одна общественная  территория «Площадь в с.Большое Солдатское ул.Мира» Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области,  расположенная по адресу: Курская область, Большесолдатский район,  с.Большое Солдатское, ул.Мира,1.

Также Зельднер В.Р. сообщил, что на благоустройство общественной территории в с.Большое Солдатское ул.Мира 29.05.2020г. заключен контракт с ООО «СТРОЙВЕКТОР», начальная цена контракта составляла 1990540 рублей, итоговая цена контракта 1671864,40 рублей, сумма экономии составила 318675,60 рублей, которая будет направлена на проведение благоустройства данной площади на укладку плитки.

Выступили: заместитель председателя комиссии Дорохова С.А. сообщила, что в настоящее время по общественной территории ведутся работы:  проводится демонтаж асфальта  для укладки плитки, сделана разметка территории площади.

Комиссия решила:

1.Контролировать работы по благоустройству общественной территории «Площадь в с.Большое Солдатское ул.Мира» Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области.

Голосовали: «за» - 8 человек; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Председатель комиссии                          ____________          В.Р. Зельднер

Заместитель председателя  комиссии    ____________          С.А. Дорохова

Секретарь Общественной комиссии      ____________          Ю.В. Умрихина

Подписи членов Общественной

комиссии                                                  ____________           А.В. Брянцева

____________           Е.М. Иноземцева

____________           В.И. Жуков

____________           Л.Н. Ларина

____________           Т.Д. Ефремова